# Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

# im. Jerzego Habera

# Polskiej Akademii Nauk

30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 8 
telefon: (0-12) 6395 101, e-mail: sekretariat@ikifp.edu.pl

Znak sprawy: KAT-271-9/2021 					                  Kraków, 22 czerwca 2021 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 21 czerwca 2021 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na:

opracowanie dokumentacji wykonawczej i kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia inwestycyjnego (...), znak sprawy: KAT-271-9/2021

Pytanie

„w związku z panującą sytuacją na rynku materiałów budowlanych oraz wydłużonych terminów dostaw niektórych materiałów oraz urządzeń,  proszę o informację dot. następujących zapisów w umowie:

- warunki płatności - czy zamawiający dopuszcza zaliczki dla wykonawcy na zamówienia, zlecenia prefabrykacji lub produkcji poszczególnych elementów przedmiotu umowy?

- terminu realizacji - czy zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu realizacji przedmiotu umowy z założonych 9 do 12 miesięcy?”

Odpowiedź :

- warunki płatności: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. To wykonawca decyduje, czy będzie zlecał prefabrykację elementów zamówienia ( podwykonawcy). Jeśli będzie z nich korzystał, musi spełnić wymagania ich dotyczące opisane w SWZ.

- termin realizacji: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji w przypadkach określonych w art. 14 istotnych postanowień umowy

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Za Komisję Przetargową

Dr Maciej Guzik