Znak sprawy: KAT-271-9/21 Kraków, 2 czerwca 2021 r.

**Specyfikacja warunków zamówienia (dalej: SWZ)**

**na**

**opracowanie dokumentacji wykonawczej i**

**kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa**

**prototypu modułu biorafinerii z instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu, do**

**jednoczesnej realizacji w dwóch zadaniach: budowy hali demonstracyjnej i pawilonu**

**laboratoryjnego dla IKiFP PAN w Krakowie**Zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż progi unijne

[1. Nazwa, adres Zamawiającego oraz dane kontaktowe 3](#_Toc73552013)

[2. Tryb udzielenia zamówienia 3](#_Toc73552014)

[3. Przedmiot zamówienia 3](#_Toc73552015)

[4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95 5](#_Toc73552016)

[5. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej 5](#_Toc73552017)

[6. Przedmiotowe środki dowodowe 6](#_Toc73552018)

[7. Termin i miejsce wykonania zamówienia 6](#_Toc73552019)

[8. Warunki udziału w postępowaniu 6](#_Toc73552020)

[9. Podstawy wykluczenia wykonawców 8](#_Toc73552021)

[10. Podmiotowe środki dowodowe 9](#_Toc73552022)

[11. Wspólne ubieganie się o zamówienie/podwykonawstwo/udostępnienie zasobów 10](#_Toc73552023)

[12. Wadium 11](#_Toc73552024)

[13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami/osoba uprawniona do komunikowania się 11](#_Toc73552025)

[14. Sposób przygotowania i składania oferty 12](#_Toc73552026)

[15. Sposób obliczenia ceny 14](#_Toc73552027)

[16. Kryteria oceny ofert 15](#_Toc73552028)

[17. Termin składania i otwarcia ofert 16](#_Toc73552029)

[18. Termin związania ofertą 16](#_Toc73552030)

[19. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 16](#_Toc73552031)

[20. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 17](#_Toc73552032)

[21. Formalności, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 17](#_Toc73552033)

[22. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy 17](#_Toc73552034)

[23. Pozostałe informacje 18](#_Toc73552035)

[24. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną 18](#_Toc73552036)

1. Nazwa, adres Zamawiającego oraz dane kontaktowe

Nazwa: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

Adres: 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 8

Telefon: (+ 48 12) 639 51 01

Adres strony internetowej postępowania: http://www.ik-pan.krakow.pl

Adres poczty elektronicznej: [anica.knera@ikifp.edu.pl](mailto:anica.knera@ikifp.edu.pl)

1. Tryb udzielenia zamówienia
   1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp oraz zgodnie z wymogami SWZ.
   2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.).
2. Przedmiot zamówienia
   1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji wykonawczej i kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa prototypu modułu biorafinerii z instalacjami wewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu, do jednoczesnej realizacji w dwóch zadaniach: budowy hali demonstracyjnej i pawilonu laboratoryjnego dla IKiFP PAN w Krakowie.

kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 – Roboty budowlane

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków.

**UWAGA:** Warunkiem realizacji niniejszego zamówienia, jest uzyskanie przez Zamawiającego Prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę. Zamawiający złożył stosowny wniosek wraz z załącznikami do Wydziału Architektury Urzędu Miasta, celem jej uzyskania.

Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgłoszeń/pozwoleń i uzgodnień wymaganych prawem i na ich podstawie wykonanie prac budowlanych wraz z wykonaniem stosownych zgłoszeń i procedur będących wynikiem dokonanych czynności administracyjnych oraz uzyskania w imieniu zmawiającego Pozwolenia na Użytkowanie.

**UWAGA:** Załączniki obejmują również projekt przełożenia linii średniego napięcia SN 15kV, nie jest on jednak przedmiotem niniejszego Zamówienia.

* 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.
  2. Zamówienie musi zostać zrealizowane w 2 (dwóch) etapach:

**Etap I**

Obejmuje opracowanie na podstawie przekazanego Projektu Budowlanego i STWiORB wszelkiej dokumentacji projektowej wykonawczej do zrealizowania przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, zgłoszeń, opinii i uzgodnień.

Etap I będzie obejmował:

Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego na podstawie dostarczonego projektu budowlanego.

**Etap II**

Obejmuje wykonanie robót budowlanych, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie wszystkich pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do zgodnego z prawem użytkowania obiektu przez Zamawiającego.

**Szczególne warunki realizacji zamówienia:**

Wykonawca przy przygotowywaniu oferty i realizacji zamówienia musi uwzględnić, iż będzie występował w imieniu Zamawiającego we wszelkich postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy stosownych pełnomocnictw, w szczególności do występowania w imieniu Zamawiającego w procedurach zgłoszeniowych w celu uzyskania pozwolenia na budowę, wobec dostawców mediów w zakresie niezbędnych do realizacji zamówienia przyłączy, uzgodnień i zgód gestorów mediów na dostawę mediów dla potrzeb budowy, Zarządcy drogi, obsługi geologicznej i geodezyjnej.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym technologii prac i doboru materiałów. W celu zatwierdzenia do realizacji materiałów, urządzeń lub wyposażenia Wykonawca wystawi „Kartę zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania” do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Projektanta. Wystawianie w/w kart przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Projektanta powinno następować sukcesywnie z uwzględnieniem kolejności wykonanych prac.

Wykonawca ma obowiązek zorganizować teren budowy wraz z zapleczem socjalnym samodzielnie i na własny rachunek, wraz z opłatami za korzystnie z mediów do celów realizacji robót budowlanych.

* 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił pełnej gwarancji (na materiały i robociznę) na całość przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż:
* 120 miesięcy na dach i elewację;
* 60 miesięcy na okna i drzwi zewnętrzne;
* 25 lat na instalacje sieci strukturalnych (logicznych), gdzie okres gwarancji systemowej udzielony przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Zamawiający wymaga certyfikatu w języku polskim producenta okablowania udzielonego bezpośrednio końcowemu użytkownikowi i stanowiącego min 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne dotrzymania parametrów jakościowych i materiałowych). Dokument potwierdzający udzielenie bezpośrednio Zamawiającemu 25 letniej gwarancji na okablowanie strukturalne wystawiony przez producenta (w języku polskim) należy dostarczyć Zamawiającemu po wykonaniu sieci strukturalnej;
* 36 miesięcy na pozostałą część przedmiotu zamówienia.
  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ podział ten groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz potrzebą skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Mógłby również spowodować nieprawidłową realizację zamówienia.

1. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95
   1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające na wykonaniu:

* robót ziemnych, brukarskich, prac ogrodniczych, robót murarskich, tynkarskich, żelbetowych, montażu ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej, robót wykończeniowych, ociepleniowych i elewacyjnych, układaniu kabli elektrycznych i teletechnicznych, montażu instalacji sanitarnych; wentylacji, klimatyzacji wraz z urządzeniami, montażu instalacji wod.-kan. wraz z urządzeniami, montażu instalacji c.o. wraz z urządzeniami, montażu instalacji, osprzętu i urządzeń elektrycznych - objętych przedmiotem zamówienia.
  1. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa w pkt. 4.1, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić)lub inne dokumenty zawierające ww. informacje potwierdzające zatrudnienie ww. osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego.
  2. Zamawiający jednocześnie informuje, że we wzorze umowy przewidział kary umowne za nie wywiązanie się z ww. obowiązku.

1. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej.

1. Przedmiotowe środki dowodowe

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

1. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie **9 miesięcy** licząc od daty zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego.

1. Warunki udziału w postępowaniu

### Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warunek udziału dotyczący | Opis warunku |
| 1. | zdolności do występowania w obrocie gospodarczym | nie dotyczy |
| 2. | uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów | nie dotyczy |
| 3. | sytuacji ekonomicznej lub finansowej | nie dotyczy |
| 4. | zdolności technicznej lub zawodowej | Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:   * w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie **należycie zrealizował (wybudował) co najmniej 1 podobny obiekt o wartości minimum 2 mln 460 tys. (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych brutto**; * **dysponuje lub będzie dysponował** osobą posiadającą uprawnienia do projektowania wymagane przepisami ustawy Prawa Budowlanego, które to osoby w dniu podpisania umowy będą członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w specjalności tj.: * architektonicznej bez ograniczeń, * konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, * instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, HVAC * instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych * **dysponuje lub będzie dysponował** osobą która będzie pełnić funkcję **kierownika budowy** **posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń**, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. * **dysponuje lub będzie dysponował** osobą która będzie pełnić funkcję **kierownika robót** **sanitarnych** **posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych**, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, * **dysponuje lub będzie dysponował** osobą która będzie pełnić funkcję **kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych** , która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, * **dysponuje lub będzie dysponował** osobą która będzie pełnić funkcję **kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności drogowej,** która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.   Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).  **Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcje wszystkich warunków dla poszczególnych funkcji.** |

1. Podstawy wykluczenia wykonawców
   1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
   2. Stosownie do treści art. 109 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania Wykonawcę:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wykluczenia | Zamawiający wykluczy Wykonawcę |
| 1. | art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp | który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności |
| 2. | art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp | w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury |
| 3. | art. 109 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp | który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów |
| 4. | art. 109 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp | jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy |
| 5. | art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp | który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady |
| 6. | art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp | który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych |
| 7. | art. 109 ust. 1 pkt 9) ustawy Pzp | który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia |
| 8. | art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp | który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia |

1. Podmiotowe środki dowodowe
   1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Podmiotowy środek dowodowy | Nr załącznika |
| 1. | Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu | 3 |
| 2. | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów | 5 |

* 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Podmiotowy środek dowodowy |
| 1. | Oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), o ile dotyczy. |
| 2. | Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty |
| 3. | Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami |

1. Wspólne ubieganie się o zamówienie/podwykonawstwo/udostępnienie zasobów
   1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
   2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców.
   3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
   4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani.
   5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w części dotyczącej podwykonawców.
   6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
   7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
   8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 11.7, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wadium

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami/osoba uprawniona do komunikowania się
   1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) poprzez ePUAP, ePUAP oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.
   2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.
   3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w *Regulaminie korzystania z systemu miniPortal* oraz *Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)*.
   4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami |
| 1. | miniPortal poprzez ePUAP: https://miniportal.uzp.gov.pl/ za pośrednictwem udostępnionego przez miniPortal formularza dostępnego na ePUAP (Formularz do komunikacji) |
| 2. | ePUAP: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (Formularz do komunikacji) |
| 3. | poczta elektroniczna: anica.knera@ikifp.edu.pl |

* 1. ID postępowania w niniejszym postępowaniu - **bd2a96ba-8f98-4f8d-b834-2cf7ad4aad41**. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
  2. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 13.4.3 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
  3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
  4. Za datę przekazania zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
  5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
  6. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Osoba uprawniona do kontaktów |
| 1. | mgr Anica Knera  e-mail: anica.knera@ikifp.edu.pl |

1. Sposób przygotowania i składania oferty
   1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości lub części przedmiotu zamówienia (jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych) w formie w elektronicznej tj. opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
   2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w treści oferty dostępu do właściwych dokumentów rejestrowych, z których Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych właściwego rejestru informacje o zasadach reprezentacji Wykonawcy.
   3. W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2, upoważnienie musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty, np. z pełnomocnictwa, umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.
   4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 poz. 1192 z późn. zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem pkt. 14.2. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.
   5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
   6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
   7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
   8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>
   9. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
   10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
   11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
   12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
   13. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku wynosi 150 MB.
   14. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
   15. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa dokumentu | Nr załącznika |
| 1. | formularz oferty wypełniony i sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ | 2 |
| 2. | aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ | 3 |
| 3. | pełnomocnictwo (o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika) |  |
| 4. | zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby | 5 |

1. Sposób obliczenia ceny
   1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia i jest to cena ryczałtowa.
   2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
   3. Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie, w szczególności: opisu przedmiotu zamówienia w SWZ, dokumentacji projektowej oraz postanowień umowy.
   4. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
   5. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004r. (Dz. U. 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
   6. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
   7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług.
   8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
   9. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
2. Kryteria oceny ofert
   1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się sumą punktów uzyskanych przez ofertę w następujących kryteriach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| 1. | **Cena** | 60% |
| 2. | **Termin udzielonej gwarancji** | 30% |
| 3. | **Termin realizacji** | 10% |

* 1. Punkty przyznawane za podane w pkt 16.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Wzór |
| 1. | Cena – 60 %  liczba punktów = (Cmin/Cbad)×60  gdzie:  Cbad – cena brutto podana w ofercie badanej  Cmin – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert |
| 2. | **Termin udzielonej gwarancji – 30%**  Za udzielenie minimalnej, wymaganej w SWZ gwarancji – 0 pkt.  Za udzielenie wydłużonej gwarancji:   * na dach i elewację – maksymalnie do 240 miesięcy; * na okna i drzwi zewnętrzne – maksymalnie do 120 miesięcy; * na instalacje sieci strukturalnych (logicznych) – maksymalnie do 35 lat; * na pozostałą część przedmiotu zamówienia – maksymalnie do 48 miesięcy;   Liczba punktów będzie liczona oddzielnie dla każdego z ww. tiret  wg wzoru = (Gbad /Gmax/)×30  gdzie:  Gbad – gwarancja podana w ofercie badanej  Gmax – gwarancja najwyższa spośród wszystkich ofert  W przypadku przekroczenia ww. maksimów, Zamawiający przyjmie do oceny ww. maksima. |
| 3. | **Termin realizacji – 10%**  liczba punktów = (Tmin/Tbad)×10  gdzie:  Tbad – termin realizacji podany w ofercie badanej  Tmin – najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ofert  **UWAGA**  Uzyskanie punktów w tym kryterium ogranicza możliwość zmiany terminu realizacji umowy |

* 1. Oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
  2. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1. Termin składania i otwarcia ofert
   1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia **25 czerwca 2021 r.** godz. **10:00** za pośrednictwem miniPortalu.
   2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25 czerwca 2021 r.**, o godz. **12:00** poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
   3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
   4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia.
   5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
   6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Rodzaj informacji udostępnianej na stronie internetowej |
| 1. | nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte |
| 2. | ceny lub koszty zawarte w ofertach |

1. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia **25 lipca 2021 r**.

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym warunki jej zmiany, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SWZ.

1. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

1. Formalności, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
   1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien złożyć:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa dokumentu |
| 1. | kopia umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego - w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie |
| 2. | wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich udział w realizacji zamówienia |
| 3. | uprawnienia wymienione w SWZ oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osób posiadających uprawnienia |
| 4. | oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) osób, które będą wykonywały czynności, dla których w pkt. 4 został określony taki wymóg |
| 5. | dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej **1 mln (jeden milion)** PLN |
| 6. | dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| 7. | oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków |
| 8. | uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo-finansowy |
| 9. | plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych lub oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzenia |

* 1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

1. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy
   1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł́ lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającegǫ przepisów ustawy Pzp.
   2. Odwołanie przysługuje na:
      1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
      2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
   3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictweḿ Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
   5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp.
2. Pozostałe informacje
   1. Zamawiający nie dopuszcza: składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
   2. Zamawiający nie przewiduje:
      1. udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
      2. przeprowadzenia aukcji elektronicznej;
      3. zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty;
      4. konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
      5. zawarcia umowy ramowej.
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy Pzp, informuję, że:

* 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), adres: 30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 8, telefon: (+ 48 12) 639 51 01; faks: (+ 48 12) 425 19 23, adres strony internetowej: www.ik-pan.krakow.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w IKiFP PAN możliwy jest pod adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl oraz numerem telefonu: (+48) 504 976 690..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy Pzp.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 oraz 4 ustawy Pzp, przy czym udostepnieniu nie podlegają dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebrane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do:
     1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
     2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
     3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
     1. usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO,
     2. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
     3. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) w zw. z art. 21 RODO.
  9. Pana/Pani dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, mogą zostać udostępnione, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
  10. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
  11. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO, celem realizacji Pani/Pana uprawnienia wskazanego pkt 23.7 lit. a) powyżej, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana/Pani, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty wszczętego albo zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  12. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 23.7 lit. b) powyżej, do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, ani nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników.
  13. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia wskazanego pkt 23.7 lit. c) powyżej, polegającym na żądaniu ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz również po postępowania w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

Sporządził: Sprawdził: Zatwierdził:

Załączniki:

|  |  |
| --- | --- |
| Nr | Nazwa załącznika |
| 1. | Dokumentacja projektowa |
| 2. | Wzór formularza oferty |
| 3. | Wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego |
| 4. | Istotne postanowienia umowy |
| 5. | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |